# BYD-MES 通用版系统
项目内部交接文档

适用对象：开发、实施、运维及现场支持人员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库 | github.com/1900401734/BYD-MES |
| 当前分支 | GeneralSystem |
| 技术栈 | .NET Framework 4.7.2 / C# 7.3 / WinForms |
| 主程序 | MesDatas/bydMes.exe |
| 文档日期 | 2026-07-27 |
| 保密级别 | 公司内部使用 |

# 1. 交接摘要

本项目是面向产线设备的 Windows 桌面 MES 客户端。系统连接 PLC、扫码器、RFID、打印机和 BYD MES 接口，完成条码验证、配方切换、生产数据采集与上传、标签打印、本地追溯、公告展示及在线升级。主程序采用 WinForms 单体结构，核心业务集中在 MesDatas/Form1.cs，现场配置和外设依赖较强。

本次工作区版本重点扩展了配方管理、治具校验、登录模式、多语言与界面自适应，并继续优化 MES/PLC 异步处理链路。接手人员应优先完成现场配置备份、依赖 DLL 核验以及真实设备联调。

# 2. 解决方案与模块职责

| 工程 | 类型/职责 | 交接关注点 |
| --- | --- | --- |
| MesDatas | 主 WinForms 客户端；MES、PLC、扫码、打印和配置中心 | 业务主入口；Form1.cs 体量大、耦合高 |
| MesDatasCore | 公共模型或核心能力库 | 由主程序及工具复用 |
| PlcCommunication | PLC 通讯配置与读写封装 | 现场 PLC 类型、地址和网络参数 |
| BydMesTool | BYD MES 通讯工具库 | 接口 DLL、报文格式和账户权限 |
| BulletinBoard | 产线公告/看板程序 | 本地 MDB 数据与展示刷新 |
| MBullData | 公告板数据模型/组件 | 与 BulletinBoard 配套 |
| Save2MdbTool | 生产数据保存到 MDB 的工具 | 本地追溯文件路径和权限 |
| UpdateBYDServer | 客户端升级服务 | 发布地址、版本策略、服务权限 |
| ToolSample | 工具库调用示例 | 用于验证集成方式，不是生产入口 |

# 3. 核心业务链路

## 3.1 启动与初始化

Program.Main 启动 WinForms，加载主界面及本地配置。

初始化语言、数据库、设备信息、PLC、MES、打印机和后台循环任务。

AutoLaunch 负责 Windows 自动启动相关能力；登录模式切换由 FormChangeLoginMode 管理。

启动异常优先检查 App.config、INI、本地 MDB、日志目录、DLL 位数和文件夹写权限。

## 3.2 生产闭环

| 阶段 | 主要动作 | 失败处置 |
| --- | --- | --- |
| 1. 工单/配方 | 选择 RecipeEntity，加载产品和测试参数 | 检查配方表、RecipeManage 和语言记录 |
| 2. PLC 触发 | 轮询/接收开始位与条码地址 | 检查 PLC 类型、IP、寄存器和通讯 DLL |
| 3. 条码验证 | 本地规则及 MES 验证，维护成功/上传状态 | 核对 BarcodeVerification 与 MES 原始报文 |
| 4. 治具验证 | FixtureValidationManager 校验治具和产品匹配 | 确认分隔规则、缓存与现场治具编码 |
| 5. 生产采集 | 读取测试项并组装 TestItemData | 检查 PLC 地址、数值范围和转换逻辑 |
| 6. MES 上传 | 调用 BYD MES 接口并解析响应 | 保留请求/响应日志，避免重复上传 |
| 7. 打印/归档 | BarTender 打印，本地 MDB 保存追溯 | 检查模板、打印机、BarTender COM 与磁盘权限 |

# 4. 当前工作区主要变更

以 RecipeEntity、RecipeManage、RecipeDataGridView 替换旧 Codes 模型和管理组件，统一配方概念。

新增 FixtureValidationManager、FixtureProductValidator 和 TestItemData，补充治具与产品匹配校验。

新增 FormChangeLoginMode，实现运行时登录模式切换。

新增 AutoLaunch、Repository<T>、PascalCaseConverter、SplitContainerExtensions 等通用能力。

新增/完善中、英、泰语言资源，并加入 FontAutoResizer 改善不同文本长度下的界面布局。

继续重构 Form1 的异步 MES/PLC/扫码流程，降低 UI 阻塞和重复验证/上传风险。

扩展 BulletinBoard 的数据访问与界面逻辑，并补充 PlcCommunication 多语言资源。

加入 Mbslave1.mbs，供 Modbus 从站模拟或现场联调使用。

# 5. 开发环境与构建

| 项目 | 建议/要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11；需要桌面交互和现场驱动 |
| IDE | Visual Studio 2022，安装 .NET 桌面开发工作负载 |
| 框架 | .NET Framework 4.7.2；主工程部分配置使用 C# 7.3 |
| 包管理 | packages.config；首次构建先执行 NuGet Restore |
| 构建入口 | MesDatas.sln；优先验证 Debug¦x86，再验证现场实际 Release 配置 |
| 主输出 | MesDatas/bin/<Configuration>/bydMes.exe |

### 建议构建步骤：

克隆仓库并确认 Git LFS/大文件（如有）完整。

使用 Visual Studio 还原 NuGet 包，检查 packages 目录。

核对 MesDatas/Dll、bin/Debug 中的厂商 DLL，以及 BarTender、RFID、PLC 驱动。

将工程中的历史绝对 HintPath 改为当前机器可解析路径，或把依赖整理到仓库内统一目录后再构建。

构建 MesDatas.sln，先解决位数和 COM 引用问题，再连接真实设备。

# 6. 配置、数据与外部依赖

| 类别 | 位置/组件 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 应用配置 | 各工程 App.config、主程序 INI/语言路径 | 上线前备份；不要把生产密码写入交接文档 |
| 本地数据库 | MDB/Access + SqlSugar | 确认数据库文件、连接串、目录写权限和备份周期 |
| MES 接口 | BYDMESCOM / BydMesTool / mescom_bgd | 依赖现场网络、账户、接口版本及服务器白名单 |
| PLC | PlcCommunication、HslCommunication、AYNETTEK.HFModbus | 型号、协议、地址表必须与 PLC 程序一致 |
| 打印 | BarTender COM + 标签模板 + Windows 打印机 | COM 位数、模板路径和默认打印机均会影响运行 |
| RFID | HFrfid.dll | 确认读写器驱动、端口和权限 |
| 日志 | NLog.config；历史版本提及 D:\上位机日志 | 确认目录存在、可写、容量和清理策略 |
| 发布升级 | ClickOnce/UpdateBYDServer；工程内含 D:\GeneralSystem\BYD_MES | 发布机路径不可直接视为通用配置 |

# 7. 日常运维与故障排查

| 现象 | 优先检查 | 证据保留 |
| --- | --- | --- |
| 程序无法启动 | .NET 4.7.2、DLL/COM 位数、配置、MDB 权限 | Windows 事件、NLog、异常截图 |
| PLC 不通 | IP/端口、协议、PLC 模式、寄存器、网线/防火墙 | 通讯日志、ping、PLC 监控值 |
| 条码验证失败 | 条码规则、配方、MES 网络/账户、返回报文 | 完整条码、请求/响应、时间点 |
| 重复上传 | isVerifyOK/保存状态、触发位复位、并发任务 | 同一条码的完整时间线 |
| 治具不匹配 | 治具规则、分隔符、产品映射、缓存数据 | 治具码、产品码、配方 ID |
| 打印失败 | BarTender、模板、打印机、COM 位数和权限 | 模板版本、打印队列、错误码 |
| 界面文字缺失 | 当前语言 ID、resx、数据库多语言记录、字体缩放 | 语言、分辨率、DPI、页面截图 |
| 数据未落库 | MDB 路径、磁盘空间、文件锁、SqlSugar 异常 | 数据库副本、日志、失败记录 |

# 8. 发布与回滚

发布前：备份程序目录、配置、MDB、标签模板和 PLC/MES 参数；记录当前 Git 提交号。

离线验证：完成启动、语言切换、配方 CRUD、登录模式、模拟 PLC、条码失败/成功和打印测试。

现场验证：安排停线窗口，依次联调 PLC、扫码、治具、MES 上传和打印；使用测试工单/测试条码。

回滚：停止客户端，保留故障日志和数据库副本，恢复上一个完整发布包及对应配置；不要只替换单个 DLL。

回滚后：验证 PLC 触发位已复位，确认没有挂起条码或待上传数据，再恢复生产。

# 9. 已知风险与技术债

| 优先级 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 高 | Form1.cs 承担 UI、通讯、状态机和业务规则，修改回归面大 | 新增功能优先下沉到 Service；每次只做小范围可验证修改 |
| 高 | 存在绝对 HintPath、bin/Debug DLL 和第三方 COM 依赖 | 建立受控的 dependencies 目录及依赖清单/版本校验 |
| 高 | 现场设备和 MES 环境难以自动化覆盖 | 维护可重复的 Modbus 模拟脚本、测试条码和验收清单 |
| 中 | Debug x86、Release AnyCPU 等平台配置不一致 | 明确生产位数并统一解决方案配置 |
| 中 | packages.config 与旧式 csproj 增加恢复成本 | 短期固定开发环境；升级前先做兼容性评估 |
| 中 | 多语言同时来自 resx 与数据库，容易漏翻译 | 新增界面时同步三语资源并逐页检查 |
| 中 | 配置和数据库可能包含现场敏感信息 | 使用脱敏模板；生产凭据通过受控渠道交接 |

# 10. 接手人首周清单

取得 GitHub 仓库权限、MES 测试账户、PLC 地址表、标签模板和现场网络说明。

在隔离环境完成一次干净克隆、NuGet 还原和全解决方案构建。

确认生产使用的分支、构建配置、版本号、发布目录和回滚包。

跟线跑通一条完整链路：配方 -> PLC -> 扫码 -> 治具 -> MES -> 打印 -> 本地追溯。

核对日志位置、MDB 备份、磁盘监控、升级服务和故障联系人。

将现场特有参数录入受控配置台账，不在 Git 或普通聊天中传播生产凭据。

# 11. 交接验收记录

| 验收项 | 负责人 | 日期 | 结论/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境可构建 |  |  |  |
| 模拟 PLC 联调通过 |  |  |  |
| MES 测试环境联调通过 |  |  |  |
| 打印与模板验证通过 |  |  |  |
| 配置/MDB/发布包已备份 |  |  |  |
| 生产回滚演练完成 |  |  |  |

说明：本文档依据 2026-07-27 的仓库结构及 GeneralSystem 工作区生成。生产账号、密码、真实 IP、数据库连接串和客户数据未写入本文档，应通过公司授权的保密渠道另行交接。